OBEC  VACOVICE

38719 Čestice

ZÁPIS  Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  VACOVICE

Dne 26.4.2026

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Vacovice

Přítomni:  Radim Volf, Michaela Brožová, Jakub Nauš, Václav Nárovec, František Němec

Hosté:       Jana Vlažná

1. Zahájení

Starosta přivítal zastupitele a zahájil jednání zastupitelstva obce.

- Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce

- Dále starosta seznámil přítomné s navrženým programem

Program:

- 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- 2. Kontrola zápisu z 27. zasedání zastupitelstva

- 3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2026 a schválení závěrečného účtu za rok 2026

- 4. Schválení rozpočtové změny (vodovod, oprava cesty)

- 5. Ostatní

- Starosta jmenoval jako zapisovatele Michaelu Brožovou a jako ověřovatele Jakuba Nauše.

- Kontrola zápisu z 27. zasedání zastupitelstva

- Proběhla beze změn

- Schválení účetní závěrky za rok 2026 a schválení závěrečného účtu za rok 2026

- Byla provedena kontrola bez připomínek

- Zastupitelé schválili závěrku

- Zastupitelé schválili závěrečný účet obce

- Pro 5 proti 0

- Schválení rozpočtové změny (vodovod, oprava cesty)

- Vodovod , byly provedeny změny – nová jímka,napojení elektriky, vyřezání pařezů, nový pramen byl sveden do hasičské nádrže , byla vybudována nová drenáž a další práce spojené s úpravou terénu

- Vodárna, proběhla také změnou. Nová elektroinstalace , nový jistič , nový přímotop, nová odvodňovací šachta a odvodnění pozemku v okolí. Schválená původní cena při objednání byla cca 509.637,- Kč .

- Při rekonstrukci vodovodu a vodárny došlo k zatopení původního vodovodu dalším pramenem. Bylo nutno tento pramen svést mimo vodovod, proto se udělala nová drenáž a pramen byl sveden do hasičské nádrže. Proto finální cena za následné vícepráce se navýšila. Nové oplocení a nová drenáž budou zaúčtovány jako investiční stavby, elektroinstalace jako technické zhodnocení vodovodu. Z krajského úřadu by měla po vyhodnocení akce přijít ještě částka 105.000,- Kč

Lesní cesta – oprava cesty vyšla na cca 114.500,- Kč s DPH

50.000 ,- Kč bylo použito ze zálohy od těžařské firmy. Starosta zjistí, zda firma ještě existuje a bude případně vystavena faktura na doplatek ve výši

64.500,- Kč

5. Ostatní – Budou zakoupeny nové bezpečnostní vchodové dveře do obecní hospody

cca 39.000,- Kč s DPH

- Hasičská schůze – P.Beneš nabídl dotaci na hasičský prapor

- P. Stolz bude upozorněn dopisem o tom jak probíhá stavba na zakoupeném stavebním pozemku .

- P. Hudáková , žádá o doplnění informací, které pak předá nadřízeným a bude udělaná změna územního plánu na 1A a 1B ( bude přesunuta na neurčito )

- Projednána smlouva s firmou ASEKOL na zpětný  odběr elektrozařízení

Zapsala : Michaela Brožová                                                starosta:

Ověřovatelé  zápisu: Jakub Nauš

Vyvěšeno  na úřední desce:

Sejmuto: